Nabídka kupní ceny v rámci výběrového řízení (VŘ)
č. 26PP000041
Pohledávky majetkové podstaty MS - stavby s.r.o. vůči AKTOR
 
v rámci VŘ, s vědomím o stavu předmětu VŘ, Vám tímto činím svoji nabídku kupní ceny na odkoupení předmětu VŘ.
Předmět výběrového řízení:
sporné a soudně uplatněné pohledávky vůči společnosti AKTOR ANONYM TECHNIKI ETAIREIA (dále jen „AKTOR“), a to: 

1. Pohledávka z titulu náhrady škody / ušlého zisku (Vítkovice)

Pohledávka vyplývá ze smluvního vztahu, v jehož rámci měla dlužnice MS – stavby s.r.o. realizovat pro AKTOR dílo nazvané „Demolice objektů ocelárny a vybudování přeložek inženýrských sítí“ na základě smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2019. Součástí obchodního modelu měla být rovněž podřízená kupní smlouva na odkup vytěženého železného šrotu (kupní smlouva ze dne 13. 6. 2019) a následný prodej šrotu třetí osobě (kupní smlouva se společností TROJEK a.s. ze dne 26. 6. 2019).

Dlužnice měla z realizace díla a z následného prodeje šrotu dosáhnout zisku; AKTOR však dle tvrzení dlužnice neposkytla potřebnou součinnost (zejména nepředala staveniště a nedodala kompletní a použitelnou dokumentaci), v důsledku čehož dlužnice od smlouvy o dílo odstoupila a uplatnila nárok na náhradu škody odpovídající ušlému zisku.

Výše uplatněné pohledávky činí 29 852 661 Kč, a to spolu se zákonným úrokem z prodlení od 23. 1. 2020 do zaplacení a paušální náhradou nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1 200 Kč.

2. Pohledávka z titulu nezaplacených víceprací a souvisejících nároků (I/57 Krnov – obchvat)

Pohledávka je uplatněna v civilním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 76 C 130/2022, v němž se insolvenční správce domáhá po AKTOR zaplacení částky 7 462 272,39 Kč s příslušenstvím.

Předmětem sporu je zejména úhrada víceprací provedených dlužnicí jako podzhotovitelem na stavbě (zakázka I/57 Krnov SV – obchvat), a dále otázky související s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, předáním dokumentace nezbytné k převzetí díla a zápočtem vzájemných pohledávek.

V rámci sporu jsou jako podstatné skutkové okolnosti uváděny mimo jiné provedené a nepřevzaté/neuhrazené vícepráce na objektu C303, zápisy ve stavebním deníku, související subdodavatelské vztahy (např. JEFS GROUP, a.s. a HOMOLA a.s.) a skutečnost, že AKTOR měla vícepráce převzít, předat investorovi a obdržet za ně úhradu.
Nabízím kupní cenu za předmět VŘ ve výši: ......................................................... Kč

 
(slovy: ……………………………………………………………………………korun českých);
 
Zavazuji se složit kauci na účet  131-8600297/0100, VS = RČ/ IČ kupujícího, ve výši  300.000 Kč, a to nejpozději k termínu  podání nabídky.
Uvedené částky jsou včetně DPH, kde DPH přichází v úvahu. 
Identifikace kupujícího/nabízejícího: 
Jméno a příjmení (název společnosti): …….......................………………….......................…
Rodné číslo (IČ): …….......................………………….......................…
Trvalé bydliště (sídlo): …….......................…………………................
Telefon a e-mail: …….......................…………………........................
 Číslo bankovního účtu …………………………………………………......
 
Prohlašuji, že nejsem v úpadku, není proti mně vedeno nalézací, exekuční, insolvenční, rozhodčí, správní či jiné řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost realizační smlouvy.
Prohlašuji, že nejsem ve vztahu k dlužníkovi osobou blízkou, a tudíž se na mne nevztahuje zákaz dle ustanovení § 295 odst. 1) insolvenčního zákona nabýt předmět koupě nebo pokud jsem osobou blízkou mám souhlas insolvenčního soudu s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k předmětu prodeje.
Rovněž potvrzuji finanční připravenost – uvedenou částku můžu složit na předepsaný účet.
Zavazuji se uhradit kupní cenu a uzavřít kupní smlouvu v termínech uvedených v podmínkách VŘ. Závaznost nabídky je dle podmínek VŘ.
Beru na vědomí, že podáním nabídky kupní ceny souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP). 
Tuto nabídku je nutné v souladu s podmínkami VŘ  doručit organizátorovi v elektronické podobě přes portál www.prokonzulta.cz se všemi náležitostmi uvedenými v podmínkách VŘ.
V …............................dne ..................................

Podpis zájemce ……………………………….

